工作票智能解析项目

两周工作内容及论文进度报告

报告周期：2026年8月1日—2026年8月14日

项目方向：基于多模态大模型的工作票智能解析与时空关联技术

当前阶段：阶段性成果汇报、工作票表格设计与论文初稿撰写

报告日期：2026年8月14日

一、本期工作概述

本周期围绕项目阶段性成果梳理、工作票数据结构完善和论文初稿撰写开展学习与实践工作。主要完成了项目阶段性汇报PPT的内容组织和版式优化，系统梳理工作票智能解析、监控视频内容理解以及时间—空间—语义关联的总体技术路线；结合后续模型训练、批量评测和票视频关联需求，完成工作票表格字段体系与填写结构设计；论文方面形成了初稿，完成研究背景、相关工作、方法框架和实验方案等主要章节。通过三项工作的交叉推进，项目材料、数据结构和论文表达逐步形成统一口径，为下一阶段AI视频制作、工作票填写和真实案例联动验证奠定基础。

二、两周内完成的主要工作

项目阶段性汇报PPT制作

围绕“基于多模态大模型的工作票智能解析与时空关联技术研究”完成阶段性汇报PPT的设计与完善。报告按照研究背景、阶段进展、总体技术架构、工作票关键信息抽取、监控视频内容关联、时空语义综合关联、阶段成果和后续计划进行组织，并保留公司统一模板、背景、标识和版式要求。在内容表达上重点绘制了总体技术架构、工作票抽取流程、视频内容关联流程、时空—语义综合关联模型及端到端处理示例等技术图，补充真实工作票、OCR及结构化结果和现场监控画面，使汇报材料能够较清晰地说明“输入什么、如何解析、怎样关联、输出什么”。

工作票表格与字段体系设计

结合工作票智能解析和后续票视频关联需求，对工作票表格结构进行了重新梳理。字段体系覆盖工作票编号和类型、作业单位、计划时间、许可与终结时间、站点和作业区域、目标设备、工作内容、人员角色、安全措施及危险点等信息，并进一步明确必填字段、可选字段、字段类型和标准化规则。设计过程中重点考虑了表格跨行、合并单元格、同一字段多种表达以及设备名称不统一等问题，提出将工作票展示字段与模型使用的结构化Schema对应，为后续样本填写、标准答案制作、字段级评价和设备点位映射提供统一基础。

论文初稿撰写

完成论文初稿的整体框架和主要文字内容，初步形成摘要、研究背景、相关工作、总体方法、工作票多模态解析、时空关联机制和实验设计等章节。论文技术主线进一步收敛为“版面与表格信息保持—关键字段结构化抽取—设备与点位标准化—时间、空间和语义联合关联”。针对当前仍缺少正式批量实验结果的问题，初稿中将系统实现与研究方案分开表述，避免将尚未验证的设计直接写为创新结论；同时预留字段准确率、Schema遵循率、处理耗时和关联效果等实验结果位置，便于后续根据真实数据补充。

汇报材料、数据结构与论文内容统一

对PPT技术图、工作票表格字段和论文方法章节进行了交叉核对，统一时间、地点、设备、任务、人员和安全措施等核心概念，明确工作票解析结果是设备实体对齐、摄像机定位和视频语义检索的共同输入。通过统一术语和处理流程，减少汇报材料、程序字段和论文描述之间的不一致，为后续工作票填写、AI视频场景设计以及端到端案例演示提供可复用的内容框架。

三、当前阶段成果与主要问题

| 模块 | 状态 | 阶段成果 | 主要问题/后续重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段汇报PPT | 已完成 | 完成内容重构、技术图绘制和公司模板适配 | 根据评审意见继续精简文字并补充真实数据 |
| 工作票表格设计 | 已完成初版 | 形成字段分类、填写结构及Schema映射思路 | 需要通过实际填写验证字段完整性和易用性 |
| 论文初稿 | 已完成 | 形成主要章节、方法框架和实验方案初稿 | 尚缺正式实验数据、结果分析和参考文献细化 |
| 票视频关联准备 | 推进中 | 统一工作票字段、设备点位和视频语义口径 | 需制作AI视频并建立可对应的工作票案例 |
| 成果产出 | 持续推进 | 专利已申请受理，论文已形成初稿 | 继续完善技术证据和投稿材料 |

综合判断，本周期已完成阶段性成果展示、工作票表格结构设计和论文初稿三项主要任务，项目材料和研究逻辑比上一周期更加完整。当前主要短板是工作票表格尚未经过集中填写验证，AI视频及其对应的作业场景数据尚未形成，论文也缺少可用于支撑结论的正式实验结果。下一阶段需要把已有设计转换为可填写、可演示、可评价的真实案例。

四、下一阶段工作计划

制作AI作业场景视频

根据工作票中的作业任务、设备对象、人员角色、作业区域和安全措施，编制作业场景脚本及分镜，制作可用于流程演示的AI视频。视频内容应包含人员进入、作业准备、目标设备操作和作业结束等连续片段，并记录视频时间、场景、设备和行为标签。AI生成内容仅用于技术流程展示和算法验证，应明确标注为模拟素材，不替代真实现场视频的正式测试结论。

开展工作票填写与字段验证

依据已设计的工作票表格填写具有代表性的样例，重点检查工作票编号、作业时间、地点、设备、工作内容、人员和安全措施等字段是否完整，填写说明是否清晰，以及同一信息能否稳定转换为结构化Schema。对填写过程中出现的字段歧义、重复表达和缺失项及时调整表格设计，并形成可供模型解析和人工评价使用的标准答案。

形成AI视频与工作票对应案例

将填写完成的工作票与AI视频进行一一对应，建立作业时间窗口、目标设备、作业区域和视频片段之间的映射关系。按照时间筛选、空间定位和语义匹配的技术路径，整理关联摄像机、关键片段、关键帧和判断依据，形成至少一个完整的票视频关联演示案例，为后续接入真实视频和开展正式评价提供参照。

继续完善论文与实验记录

根据AI视频制作、工作票填写和关联案例验证过程补充论文方法细节与案例说明，更新技术流程图和实验方案。同步建立实验记录，保存工作票版本、视频脚本、生成参数、字段标准答案、关联结果和问题清单，确保后续论文修改和结果复核具有完整依据。

五、本期总结

本周期完成了项目阶段性汇报PPT、工作票表格设计和论文初稿三项主要工作，进一步统一了工作票解析、视频内容理解和时空语义关联的技术表达。与上一周期相比，工作重点已由单一模块验证转向成果组织、数据结构完善和论文系统化表达。下一阶段将围绕AI作业视频制作和工作票实际填写开展工作，形成票据与视频能够对应的演示案例，并将验证过程及结果持续补充到论文和项目材料中。

下周预期输出

预计形成一套AI作业场景视频及脚本、一组按照新表格填写的工作票样例和标准答案、一份工作票与视频时间—空间—语义映射记录，以及一版补充案例和实验方案后的论文修订稿。上述材料应采用统一的设备、地点、任务和人员字段，确保能够直接用于汇报演示、系统测试和论文写作。

实施注意事项

AI生成视频需明确标注为模拟数据，与真实现场测试材料区分；工作票填写应使用脱敏或虚构的人员与设备信息，并保留字段来源和修改记录；论文中仅陈述已经完成和能够复现的工作，对尚未开展的真实视频验证和批量实验以计划形式表述，保证项目材料和论文结论准确一致。